# Migración administrativa a Django

Informe de implementación y verificación para Jery Becerra Ninaquispe
22 de octubre de 2026  •  Hora de Bogotá

Se migraron los módulos administrativos restantes a Django conforme al diagrama proporcionado. React administrativo accede directamente a Django y comparte MySQL con Spring Boot, que mantiene la aplicación de usuarios y Android. Los cambios se publicaron directamente en main en cuatro commits separados. La migración técnica no significa que todo el proyecto ni su aceptación académica estén terminados.

# Módulos entregados

| Módulo | Cambio realizado |
| --- | --- |
| Cursos y matrículas | Alta y edición de cursos con versión; docente activo; listado, alta y revocación idempotente de matrícula; auditoría. |
| Identidades y vínculos | Alta de alumnos, docentes y familiares; contraseña y deshabilitación; parentescos, contactos autorizados y reportes. |
| Horarios y notas | Alta y retiro de clases con control de cruces; registro y edición de notas de estudiantes matriculados, con validación y control de versión. |
| Moderación | Colas y revisión de mensajes y estados; archivos privados con comprobación de integridad; publicación y notificación transaccionales. |

# Aportes y responsabilidad original

Michael Julian Fernandez Camarena aportó los contratos y la administración Spring inicial. Pamela Regina Meneses Mayhua aportó la interfaz React reutilizada. La migración, correcciones y ensayos de este corte son ejecución asistida por encargo de Jery Becerra Ninaquispe. No se atribuye a los otros integrantes revisión personal ni se certifica una omisión individual sin evidencia. El informe del 21 de octubre conserva el detalle histórico de las tarjetas del día 12.

Flyway conserva el esquema de negocio; Django no recrea tablas académicas. La cuenta web dispone de permisos por tabla y no de DDL. La base H2 de ensayos anteriores se preservó separada; no se migró todo su contenido histórico.

# Pruebas y comportamiento comprobados

| Verificación del corte | Resultado y alcance |
| --- | --- |
| Servidor Maven | 104 casos; cero fallos, errores y omitidos. Incluye tres pruebas nuevas de revocación SQL y dos del límite administrativo Django. |
| Django | 32 casos en SQLite desechable; permisos, CSRF, validación, versiones, auditoría y reversión de transacciones. |
| Formularios web | 4 casos aprobados. React recompilado y JavaScript de moderación validado. |
| Android y MySQL | 3 casos instrumentados aprobados en Android 17: arquitectura compartida y contrato de detalle. No se reejecutó aquí toda la batería histórica móvil. |
| HTTP académico e identidad | 13 verificaciones de cursos/matrículas y 17 de identidad, parentescos, contactos y revocación de sesiones entre servidores. |
| HTTP horarios y notas | 15 verificaciones: horario compartido, cruce rechazado, nota creada/editada y acceso retirado al revocar matrícula. |
| HTTP moderación | 38 verificaciones: rechazo, corrección, aprobación actual, adjuntos, notificación y privacidad de estados de texto e imagen. |
| Persistencia y separación | 16 verificaciones de la actividad original tras reiniciar Spring y 6 del cierre de sus rutas administrativas. |

Los conteos corresponden a suites distintas y recorridos por módulo; no son una medida de aceptación del equipo ni de porcentaje global del proyecto. Las pruebas HTTP utilizan cuentas nuevas y datos sintéticos. Los cursos y notas de ensayo se conservan para inspección; sus matrículas temporales de horario/notas quedaron revocadas.

# Controles preservados

Una contraseña modificada, un cambio de rol o una deshabilitación en la identidad SQL invalida la sesión Spring existente. Django revalida igualmente su sesión administrativa. No se crean administradores desde la pantalla de cuentas ni se devuelven hashes.

La moderación exige decisión explícita y huella de la revisión actual. Una revisión antigua no puede publicar una corrección. Los adjuntos necesitan confirmación de revisión completa y verificación de integridad; las descargas usan no-store y nosniff. No se invocó IA ni se autoaprobó contenido por falta de proveedor.

Se detectó y corrigió un permiso insuficiente de bloqueo en MySQL. El primer intento móvil no encontró dispositivo tras cerrarse el emulador; se reabrió con renderizado por software y se repitieron los tres casos correctamente. El navegador confirmó navegación y rechazo sintético sobre Django; su servicio de captura de pantalla falló y no se inventó evidencia visual.

# Cambios publicados en main

| Commit | Contenido |
| --- | --- |
| 685b383 | Cursos, matrículas y auditoría administrativa Django. |
| 58f2c11 | Cuentas, vínculos y revocación de sesiones compartidas. |
| 35996fe | Horarios y notas administrativas sobre las tablas compartidas. |
| a20a3e4 | Moderación, adjuntos y cierre de la administración histórica Spring. |

Repositorio: https://github.com/JeryBn/Proyecto-Integrador-MAIN
Contrato y evidencias: docs/MIGRACION_DJANGO_22_OCT.md y docs/informes/2026-10-22-django/. Los cambios no requieren otra rama.

# Cómo revisar el entorno local

Abrir http://127.0.0.1:8090/admin.html con la cuenta administrativa de ensayo ya configurada. Revisar Actividades, Cuentas y vínculos, Cursos y matrículas y Revisar contenido.

La web de usuarios está en http://127.0.0.1:8088/. Android utiliza ese mismo servidor. La app quedó reinstalada y abierta en el emulador después de aprobar las pruebas.

El iniciador compartido establece MAIN_ADMIN_LEGACY_ENABLED=false. Las rutas administrativas antiguas de Spring responden 410; escrituras sin CSRF pueden ser rechazadas antes con 403. El código histórico sigue disponible solo como compatibilidad explícita.

Los horarios y notas administrativos conservan su API Django. La edición docente y consulta estudiantil de notas siguen en la app y API Spring. No se añadió en este corte una nueva pantalla web para cada operación API.

# Pendientes y datos que faltan

M21 conserva consumos web de usuarios pendientes; M22 mantiene seguimiento de contratos y validación conjunta. No se marca paridad global ni aceptación del profesor como terminadas.

Jery debe indicar quién revisará apelaciones y el plazo de conservación de contenido rechazado.

Para despliegue y entrega faltan destino de servidor y dominio HTTPS, firma Android y validación en teléfono físico con aceptación del usuario/equipo.

La cuota de OpenAI agotada en el corte anterior no se volvió a comprobar. Se requiere disponibilidad de cuota para certificar una respuesta de IA real.

Este informe amplía el reporte histórico del 21 de octubre; no aplica sanciones ni atribuye nuevas tareas a otros integrantes.